NEXUS Portal FCE

Informe de estado técnico

Plataforma de aprendizaje adaptativo · Cátedra de Economía I · UNPSJB FCE

Versión v19.30.7 · 19 de abril de 2026

Responsable técnico: Juan (desarrollo solo)

Destinatario: auditoría académica

Estado del proyecto: portal desplegado en producción. Demo institucional ejecutada el 18 de abril de 2026.

# 1. Resumen ejecutivo

El portal NEXUS es una PWA desplegada sobre Vercel que sirve material didáctico indexado, consultas en lenguaje natural con matcher híbrido (KB local + LLM vía proxy), y un motor adaptativo de práctica. La presentación institucional del 18 de abril de 2026 utilizó un preview standalone con design system premium distinto al portal productivo.

Este informe documenta:

- Lo que está hecho y verificado (Fases 1, 2 y 2.5 del roadmap).

- Lo que queda por hacer (Fases 3 y 4).

- Cómo se integrará la UI de la presentación al portal productivo de forma segura (Fase 4, nueva).

- Cambios técnicos adicionales detectados durante el hardening y la estrategia propuesta para cada uno.

### Estado sintético

- Portal productivo deployado — 138 entries en la base de conocimiento.

- Simulacro de 10 queries críticas: 10/10 verde (latencias 6–46 ms).

- Tres capas de control de alucinación instaladas (validator básico, audit H1–H7, semantic validator S1–S5).

- Cobertura de materias: Contabilidad, Administración, Sociales, Propedéutica.

- Materiales pendientes de ingesta: Itinerario I de Contabilidad (2 PDFs, 37 páginas) — pipeline OCR validado y listo para ejecutar post-demo.

- Integración UI presentada: diseño y roadmap detallado en la sección 5.

# 2. Arquitectura resumida

Frontend: index.html (PWA monolítica, 5 162 líneas), portal.js, nexus-ai.js (matcher híbrido), nexus-adaptive-engine.js (motor adaptativo), service worker sw.js con caché versionado.

Base de conocimiento: kb/knowledge_base.json — 138 entries con schema 1.0, cada una con id, type, patterns[], answer_full, source_refs[], materia, unidad.

### Pipeline de generación (offline)

- ingest_pdf.py — extrae texto de PDFs del corpus (Materiales/).

- generate_kb.py — genera drafts con Mistral 7B local vía Ollama.

- validator.py — valida y consolida drafts contra el KB productivo.

Runtime: matcher fuzzy (Jaccard + Levenshtein) con umbrales de confianza 0.85 (hit directo) / 0.60 (hit tentativo re-escrito por Llama 3.2) / <0.60 (fallback a LLM vía proxy).

Deploy: Vercel autodeploy desde main + verificación remota con scripts/verify_deploy.py.

# 3. Lo hecho — Fases 1, 2 y 2.5

## 3.1 Fase 1 — Corpus, ingesta y matcher

Estado: completa, en producción.

- Ingesta de 4 PDFs núcleo del corpus (Bourdieu, Chiavenato ×2, Itinerario II y III de Contabilidad).

- 138 entries generadas, deduplicadas, con referencias a página verificables.

- Matcher runtime operativo con latencia media <15 ms sobre el KB completo.

- Proxy LLM para fallback cuando el matcher no encuentra hit.

Evidencia de salud: verify_deploy.py --local verde; demo_simulacro.js 10/10 verde.

## 3.2 Fase 2 — Validator básico y deduplicación

Implementado en pipeline/validator.py. Reglas de aceptación:

- Campos obligatorios presentes (id, type, patterns ≥ 2, answer_full ≥ 80 caracteres).

- Frases prohibidas anti-alucinación / anti-evasión filtradas (FORBIDDEN_PHRASES).

- source_refs no vacío para tipos material_concept y material_example.

- Deduplicación de patterns inter-entry (gana la primera).

- Deduplicación semántica de answers por Jaccard de tokens (umbral 0.60).

- Auto-fix de sufijos en inglés (_concept → _concepto, etc.).

- Resolución de colisiones de ID con sufijo incremental.

## 3.3 Auditoría independiente — script audit_hallucinations.py

Durante la revisión se detectó que el generador (Mistral 7B) producía entries con tres clases de problema no capturables por el validator básico:

- Fugas cross-domain — una entry de Sociales que mezclaba conceptos contables en su definición.

- IDs genéricos y duplicados semánticos — bourdieu_concepto_3, _5, _7 con contenido redundante.

- Typos alucinados — Mistral tipeó "marcado" por "mercado" y generó contenido incoherente que, por cercanía Levenshtein, matcheaba fuzzy con la query real del usuario.

Se construyó scripts/audit_hallucinations.py con siete heurísticas independientes:

| Heurística | Detecta | Severidad |
| --- | --- | --- |
| H1 | Mención a materia ajena | alta si combina con marker |
| H2 | ID genérico con sufijo numérico _N | baja aislada |
| H3 | Todos los patterns son templates formulaicos | media si combina con H2 |
| H4 | Autor esperado no aparece en el contenido | media |
| H5 | Answer demasiado breve | baja |
| H6 | Frases prohibidas | alta |
| H7 | Raíz del ID a distancia Levenshtein ≤ 2 de un término común sin match exacto | alta si combina con H3 |

Resultado del triage previo al demo: sobre 138 entries, se flagueron 44 (31,9 %). Se aplicó cirugía textual sobre 4 (Admin, limpieza cross-domain conservadora) y neutralización (patterns=[], demo_safe=false, backup en _original_patterns) sobre 21 adicionales (Sociales + Admin). Dos falsos positivos fueron explícitamente whitelisted.

### Estado final de la base de conocimiento

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Entries activas (servidas por el matcher) | 115 |
| Entries neutralizadas (presentes para trazabilidad, invisibles al runtime) | 23 |
| Entries whitelisted (audit_whitelist_reason documentado) | 2 |
| Entries severidad ALTA o MEDIA pendientes | 0 |
| Entries severidad BAJA pendientes (code-smell H2/H3) | 21 |

## 3.4 Fase 2.5 — Semantic validator (completada 2026-04-19)

La auditoría identificó que las tres clases de problema podían repetirse en cada batch nuevo (OCR Itinerario I, Foucault, Fisher, etc.). Para prevenir que contenido alucinado llegue al KB, se extendió pipeline/validator.py con cinco reglas bloqueantes:

| Regla | Detecta | Espeja |
| --- | --- | --- |
| S1 cross_domain_leak | Materia ajena mencionada + marker fuerte de esa materia en el mismo answer | H1 |
| S2 overgen_id | ID con sufijo numérico _N donde N ≥ 3 | H2 (crítico) |
| S3 pattern_diversity | Todos los patterns formulaicos sin keyword específica | H3 |
| S4 author_presence | Entry con autor esperado (vía expected_author o mapping materia+unidad) donde el autor no aparece en el contenido | H4 |
| S5 typo_hallucination | Raíz del ID a distancia Levenshtein ≤ 2 de un término común sin match exacto | H7 |

El comportamiento de S1–S5 es reversible: NEXUS_VALIDATOR_STRICT=0 desactiva el bloqueo (útil para migrar drafts legacy). Las entries con validator_whitelist: true o audit_whitelist_reason saltean S1–S5 — el mismo mecanismo de escape que usa la auditoría.

### Diferencia de rol entre audit y validator

- Audit: reporta todo lo sospechoso (21 entries flagueadas BAJA en KB actual), incluyendo code-smells aceptables.

- Validator: bloquea solo lo que es inaceptable en generación nueva (5 entries bloqueadas en la KB actual si se reprocesara — todas ya conocidas por la auditoría).

### Verificación de Fase 2.5

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Unit tests internos (S1–S5 + helpers) vía python pipeline/validator.py --self-test | ✓ 15 tests verdes |
| A/B diff STRICT=OFF vs STRICT=ON sobre draft real Chiavenato | +1 S3 catch adicional |
| Parity check validator ⇄ audit sobre KB actual | Overlap V∩A = 100 % · V-only = 0 |
| KB hash pre/post build (md5sum kb/knowledge_base.json) | Idéntico (Fase 2.5 es 100 % generation-time) |
| verify_deploy.py --local | 20/20 controles verdes |
| demo_simulacro.js (10 queries del DEMO_FLOW) | 10/10 verdes · latencias 6–46 ms |

# 4. Lo que queda — Roadmap remanente

## 4.1 Fase 3 — OCR + cache layer

Estado: documentado en OCR_SCOUTING.md, ejecutable post-demo.

- Pipeline OCR validado: Tesseract 4.1.1 + Poppler, lang spa. Tiempo end-to-end estimado 45–60 min para los 2 PDFs escaneados de Itinerario I de Contabilidad (37 páginas).

- Proyección: la KB pasa de 138 a ~200 entries; Contabilidad pasa de 40 a ~100.

- Cache QA: kb/qa_cache.json ya existe como infra pasiva (feature flag OFF). Activación post-demo.

## 4.2 Fase 4 — Integración UI Sovereign

Nueva. Detallada en la sección 5.

# 5. Fase 4 — Integración segura de la UI Sovereign

## 5.1 Contexto

La UI mostrada en la presentación del 18 de abril de 2026 es un archivo standalone (NEXUS-preview-sovereign.html, 1 525 líneas) con un design system premium propio: tipografía Inter/JetBrains Mono, paleta oscura con acentos verde / púrpura / rojo, cicladora de ejercicios, modo pánico activable, ticker de eventos, modal manifiesto NEXUS_OS y toast de patrones detectados. No comparte CSS ni namespaces con index.html (el portal productivo), que tiene otra arquitectura visual y 5 162 líneas.

Integrar esta UI al portal real es un trabajo que, si se hace mal, rompe la demo. Si se hace bien, eleva el producto al nivel visual que ya vio el auditor. La Fase 4 está diseñada para que la integración sea reversible, progresiva y verificable en cada paso.

## 5.2 Principios de diseño

- UI-only. Ninguna línea de Fase 4 toca el KB, el matcher, el validator, ni el pipeline. El backend permanece estable.

- Feature flag. Un solo booleano (window.NEXUS_UI = 'sovereign' | 'legacy') controla la rama de render. Rollback inmediato si algo falla.

- Doble test harness. Simulacro y demo_evitar.js deben correr verdes en ambos modos antes de cada merge.

- Infra pasiva primero, activación al final. Patrón ya validado en Fase 3 (cache QA scaffolding).

- Colisión cero de namespaces. La UI Sovereign se migra bajo prefijo .sov-* para coexistir con las clases actuales (.sb-*, .pw-*) sin side effects cruzados.

## 5.3 Sub-fases

### Fase 4.0 — Audit arquitectónico (estimado: 2–3 h)

- Diff estructural NEXUS-preview-sovereign.html vs index.html.

- Clasificación de elementos en: visual-only (tokens de color, spacing, motion, tipografía), componentes nuevos (cicladora, modo pánico, ticker, manifiesto OS, toast) y componentes existentes con reskin (sidebar, main content, acordeones).

- Inventario de conflictos de namespace: el preview usa clases genéricas (.chip, .dot, .bar, .accent, .card) que colisionan con utilidades de index.html. Documentar y planificar el renombre.

- Entregable: FASE4_AUDIT.md con matriz de migración componente-por-componente.

### Fase 4.1 — Routing dual con feature flag (estimado: 4–6 h)

- Servir ambas UIs sobre el mismo dominio: default → portal actual; ?ui=sovereign → preview en modo integrado (ya con matcher real, no mock).

- El preview, al ser servido desde la ruta integrada, reemplaza sus datos mock por llamadas reales a nexus-ai.js y kb/knowledge_base.json.

- Flag en localStorage + query param (?ui=sovereign setea cookie para sesión).

- Entregable: switch operativo, preview usando el matcher real con las mismas queries del DEMO_FLOW. Simulacro 10/10 verde en ambos modos.

### Fase 4.2 — Extracción de design tokens (estimado: 3–4 h)

- Crear nexus-sovereign-tokens.css con el palette completo, spacings, radii, shadows, motion durations, type scale del preview.

- Crear nexus-sovereign-components.css con clases namespaced (.sov-chip, .sov-dot, .sov-card, .sov-cycle-*).

- Cargar los archivos solo si NEXUS_UI === 'sovereign'.

- Verificar que el portal legacy no se ve afectado (no hay filtraciones de especificidad).

- Entregable: stylesheet aislado, cargable bajo flag, sin regresión visual en modo legacy.

### Fase 4.3 — Migración gradual componente-por-componente (estimado: 8–12 h)

Orden propuesto, de menor a mayor riesgo:

- Chrome visual base — fondo, tipografía, grid overlay.

- Sidebar — reskin con namespace .sov-sb-*, paridad funcional con la sidebar actual.

- Main content container — acordeones de síntesis (Bloque A del NEXUS Content Standard) con estilos sovereign.

- Toast de patrones detectados — nuevo componente, wire con el observer adaptativo existente.

- Ticker de eventos — nuevo componente, wire con el log de eventos del engine.

- Cicladora de ejercicios — nuevo componente, wire con nexus-quiz.js.

- Modo pánico — nuevo componente, feature toggleable (8 s por pregunta, entrenamiento bajo presión).

- Manifiesto NEXUS_OS — overlay modal, contenido editorial.

Cada componente: PR separado, paridad verificada con checklist, simulacro + demo_evitar verde antes del merge.

### Fase 4.4 — Switch de default (decisión separada, post-4.3)

- Solo cuando todos los componentes críticos estén migrados, tests verdes, KB intacta.

- Flag flip: NEXUS_UI = 'sovereign' como default. Modo legacy accesible con ?ui=legacy durante al menos un ciclo académico.

- Requiere aprobación explícita (auditor / responsable técnico).

### Fase 4.5 — Deprecación de legacy UI

- Cuando la telemetría indique uso residual del flag legacy (<5 % de sesiones durante 14 días).

- Consolidar index.html, bumpear cache del service worker, limpiar dead code.

## 5.4 Safety net transversal

- Checkpoint funcional antes de cada merge: python pipeline/validator.py --self-test + node scripts/build.js + python scripts/verify_deploy.py --local + node demo_simulacro.js. Los cuatro deben ser verdes.

- Rollback de un comando: setear window.NEXUS_UI = 'legacy' en consola o flip de la flag en nexus-ai-config.json.

- Monitoring pre-default: 48 h de telemetría con label ui_mode=sovereign antes de considerar el flip de la Fase 4.4. Métricas de referencia: tiempo al primer match, tasa de fallback LLM, latencia p95.

- Estanqueidad cross-fase: la Fase 4 NO toca pipeline/, kb/, scripts/audit_hallucinations.py. Un bug en 4.x jamás puede contaminar la KB.

## 5.5 Estimación total

| Sub-fase | Horas estimadas | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| 4.0 Audit arquitectónico | 2–3 | bajo |
| 4.1 Routing dual + flag | 4–6 | medio |
| 4.2 Design tokens | 3–4 | bajo |
| 4.3 Migración gradual | 8–12 | medio |
| 4.4 Switch default | 1 | medio-alto |
| 4.5 Deprecación legacy | 2–3 | bajo |
| Total | 20–29 h |  |

Horizonte realista: 2–3 semanas de esfuerzo part-time, dado que se intercala con Fase 3 (OCR Itinerario I) y mantenimiento ordinario del portal.

# 6. Cambios técnicos adicionales detectados

Durante el hardening de Fase 2.5 surgieron observaciones que no son estrictamente parte del roadmap pero que cabe documentar.

### 6.1 Duplicación de constantes audit ⇄ validator (refactor menor)

scripts/audit_hallucinations.py y pipeline/validator.py comparten hoy por copia: COMMON_TERMS (S5 / H7), sufijos canónicos de ID (_id_root), y función Levenshtein.

Propuesta: mover a pipeline/config.py (o a pipeline/_shared.py) e importar desde ambos lados. Beneficio: imposible que diverjan al evolucionar. Costo: 30 min. Prioridad: media, recomendable antes de Fase 4.

### 6.2 Las 21 entries BAJA pendientes (code-smell)

Contenido correcto pero forma mejorable (IDs genéricos _concepto_2, patterns todos formulaicos). No afectan la experiencia actual.

Propuesta post-demo: script scripts/regenerate_baja.py que reprocese solo esas 21 con el validator en modo estricto — el validator rechazará lo malo, quedarán los drafts buenos. Estimado: 2 h. Prioridad: baja, sin bloqueo para Fases 3 y 4.

### 6.3 Script pipeline/clean_ocr.py referenciado pero no creado

En OCR_SCOUTING.md se menciona un paso de limpieza post-OCR (reunir líneas partidas, restaurar símbolo §, remover headers repetidos). Script de ~50 líneas que debe crearse antes de ejecutar la Fase 3. Prioridad: alta (bloquea OCR Itinerario I).

### 6.4 Accessibility audit del preview Sovereign

El preview tiene ARIA labels en los modals pero no se verificaron focus traps ni navegación con teclado completa.

Propuesta: incluir en la Fase 4.0 (audit arquitectónico) una revisión axe-core sobre el preview antes de migrar. Prioridad: alta (requisito para deploy institucional).

### 6.5 Ruido de git status en mount del sandbox (no afecta producción)

El entorno de desarrollo remoto muestra todos los archivos del repositorio como "deleted + untracked" simultáneamente debido al symlink behavior del mount sobre Windows. No hay drift real en el repo; los commits y pushes se hacen desde la terminal nativa del responsable técnico. Documentado en la recipe de commit.

### 6.6 Extensión de EXPECTED_AUTHORS_BY_MATERIA_UNIDAD con futuros autores

El mapping actual cubre Bourdieu (Sociales U3) y Chiavenato (Admin U2 / U6). Al ingestar Foucault, Fisher, Fraser u otros, extender el diccionario (1 línea por autor).

# 7. Anexos

## Anexo A — Comandos de verificación reproducibles

# 1. Self-test del validator (Fase 2.5)

python pipeline/validator.py --self-test

#   → [validator self-test] ✓ todos los checks S1-S5 + helpers pasaron

# 2. Audit completo de la KB

python scripts/audit_hallucinations.py \

--exclude-neutralized --exclude-whitelisted \

--out HALLUCINATION_AUDIT_pending.md

#   → 0 ALTA, 0 MEDIA, 21 BAJA

# 3. Preflight local

node scripts/build.js

python scripts/verify_deploy.py --local

#   → Build completo: 29 archivos · 2449 KB

#   → preflight OK

# 4. Simulacro end-to-end

node demo_simulacro.js

#   → 10/10 verdes · 0 fallas

## Anexo B — Métricas de la KB al 19 de abril de 2026

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Entries totales | 138 |
| Entries activas (servidas) | 115 |
| Entries neutralizadas | 23 |
| Entries whitelisted | 2 |
| Cobertura por materia | Contabilidad 40 · Administración 42 · Sociales 48 · Propedéutica 8 |
| Audit pending · alta / media / baja | 0 / 0 / 21 |
| Simulacro DEMO_FLOW | 10/10 verde |
| Latencia runtime (p50 / p95) | 11 ms / 46 ms |

## Anexo C — Archivos modificados en la sesión de hardening (2026-04-19)

| Archivo | Cambio |
| --- | --- |
| pipeline/validator.py | +~280 líneas: reglas S1–S5, helpers, self-tests, flag --self-test |
| scripts/audit_hallucinations.py | Ya contenía H7 + --exclude-* tras iteración previa del día |
| INFORME_AUDITOR.md | Nuevo, este documento |

## Anexo D — Archivos de referencia para el auditor

- CLAUDE.md — instrucciones de arquitectura y principios de contenido.

- DEMO_CONTEXT.md — estado del proyecto al arranque de cada sesión.

- DEMO_FLOW.md — las 10 queries verificadas del demo 2026-04-20.

- NEXUS_HYBRID_ARCHITECTURE_v1.2.md — arquitectura del matcher híbrido.

- OCR_SCOUTING.md — plan de ejecución Fase 3.

- HALLUCINATION_AUDIT_pending.md — code-smells pendientes post-demo.

Fin del informe.