INFORME TÉCNICO · APROBACIÓN P1-P4

Sprint Sovereign V1 · cierre semanal

| Fecha | 2026-05-05 (lunes) |
| --- | --- |
| De | Programador (Claude · auditando repo en disco) |
| Para | CTO externo · vía Juan (lead Vision Patagonia) |
| Asunto | Pedido de aprobación de las 4 entregas del Sprint Sovereign V1 |
| Método | Lectura directa del repo + git log + verificación de archivos en disco. MD5 capturados al momento de redactar el informe. |

Sumario ejecutivo

De las 4 entregas planificadas para Sprint Sovereign V1, 3 quedaron completas y validadas en disco/producción. La cuarta (P3 · build solo-contabilidad para Trucco) tiene los scripts listos y testeados pero el deploy a Vercel quedó pendiente — bloqueado por priorización del frente comercial NEXUS Fitness con cliente piloto Anubis (cierre del 9-may, pago del mes 4 ya confirmado por la propietaria).

Pido aprobación de las 4 entregas con los siguientes status: P1 aprobado · P2 aprobado · P3 aprobado parcial (scripts validados, deploy pendiente) · P4 aprobado. En la sección 5 detallo los pendientes y la propuesta para destrabar P3.

P1 · Patch activo/pasivo Portal FCE en producción

Status: COMPLETADO · en producción.

Reemplazo de las 2 entries con alucinaciones detectadas por el auditor (ecuación contable + diferencia activo/pasivo) por citas literales del CKG. Deploy a portal-fce-v2.vercel.app validado con verify_deploy.py · 14/14 smoke checks passed.

Evidencia:

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| Commit | fix(kb): patch activo/pasivo — replace hallucinated entries with CKG literal quotes | a34a5d5 |
| Fecha deploy | 30 abril 2026 · push a origin/main + auto-deploy Vercel | — |
| KB en producción | 271 entries · 32 CKG-backed verified (audit completo commit 423464d) | — |
| Test visual | 5 queries del demo: 5/5 KB hit con score 1.00 post-patch (era 2/5 pre-patch) | — |

P2 · Activación canal MCP filesystem (Claude Desktop ↔ workspace local)

Status: COMPLETADO · activo.

Configuración del MCP server filesystem oficial de Anthropic (@modelcontextprotocol/server-filesystem) apuntando al workspace portal_v19.3.0. Permite que Claude Desktop lea/escriba archivos del repo directamente sin intermediación de prompt. Validado: en esta misma sesión usé el canal para auditar y modificar archivos del workspace.

Evidencia:

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| Config file | %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json · servidor 'filesystem' apuntando al workspace portal_v19.3.0 | 97350ef5fe5ff5d9 |
| Comando | npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem <workspace> | — |
| Validación operativa | Sesión actual leyó: estado_general.md, INVENTARIO_SOVEREIGN, scripts/, NEXUS FITNES/. Modificó: index.html del dashboard fitness, vercel.json. Sin intervención manual de Juan en cada lectura. | — |

P3 · Build solo-contabilidad para demo Trucco

Status: PARCIAL · scripts listos, deploy pendiente.

Dos scripts diseñados para producir un build separado del Portal FCE filtrado a las 173 entries de materia=Contabilidad (de las 271 totales) e inyectar banner identificable como 'Versión Contabilidad · Actualizado tras feedback de auditor académico'. Pensado para un dominio Vercel separado (nexus-contabilidad.vercel.app) con tracking de uso y citaciones independiente. Los scripts están testeados localmente · falta correr el branch + deploy.

Evidencia:

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| Filtro KB | scripts/filter_kb_contabilidad.py · entrada 271 entries → salida 173 (Contabilidad), metadata filter_applied añadida | 0e121183de8ed693 |
| Build script | scripts/build_trucco.py · modifica dist/ in-place (filtra KB + inyecta banner naranja Anubis + cambia title HTML) | b2122172dc0ea258 |
| Validación dry-run | Filtro testeado: 271 → 173 entries (esperado por conteo previo). Banner injection idempotente. | — |

Pendiente para cerrar P3:

Crear branch trucco-contabilidad · correr node scripts/build.js · correr python scripts/build_trucco.py · vercel deploy --prod desde la raíz. Estimado: 30 min. Bloqueado por priorización del feature 'Botón Exportar PDF Anubis' del piloto NEXUS Fitness (Ariel cerró pago mes 4, demo del 9-may).

P4 · Plantilla estado_general.md

Status: COMPLETADO · en uso.

Documento operativo único que consolida el estado técnico/operativo de los 6 frentes activos en una sola lectura de 10-15 minutos al inicio de cada sesión. Reemplaza el formato fragmentado anterior (ningún archivo único concentraba estado). Lo leen los 3 roles Claude (CTO · Programador · Director de Equipo) al inicio de cada sesión. Las secciones humano-relacionales se manejan en documento separado a cargo del Director — este archivo es solo zona técnica/operativa.

Evidencia:

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| Archivo | /portal_v19.3.0/estado_general.md · 6 secciones (frentes activos · cierre semana pasada · activo esta semana · próxima semana · riesgos abiertos · anexos) | dfce840b201187ca |
| Cadencia | Actualizado por Juan los lunes · 10-15 min · próxima revisión: lunes 2026-05-12 | — |
| Validación operativa | Esta sesión arrancó con la lectura del estado_general como contexto compartido. Permitió identificar P3 pendiente sin re-discovery. | — |

Anexo · trabajo adicional fuera de scope P1-P4

Esta semana se ejecutó trabajo adicional no previsto en el sprint, principalmente sobre el frente comercial NEXUS Fitness (cliente piloto Anubis · pago mes 4 confirmado · cierre demo 9-may). Lo declaro acá para transparencia presupuestaria de tiempo.

A1 · Botón Exportar PDF Anubis · NEXUS Fitness dashboard

Pedido de Ariel para que opere solo (sin que Juan arme PDF a mano cada vez). Versión B (con persistencia de rutinas) implementada end-to-end y deployada a producción nexus-fitness-ruby.vercel.app. Stack: pdfmake browser-only (sin backend), logo Anubis embebido base64, pasos B1 (auto-persist + hidratación) + B2 (módulo NX_ANUBIS_PDF v1.0.0) + B3 (botón en ficha cliente). 4-4.5h estimadas, ejecutadas hoy.

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| Commit GitHub | feat(fitness): boton Exportar PDF Anubis end-to-end (B1+B2+B3) · push a portal-fceV2 main | 9a66d4d |
| Deploy Vercel | Production: nexus-fitness-cdxr58q04-visionpatagonia-bits-projects.vercel.app · Aliased: nexus-fitness-ruby.vercel.app · 12s build | — |
| Patch vercel.json | Removidas claves _comment_* (Vercel CLI 53 las rechaza) + name deprecated. Agregado cdnjs.cloudflare.com al CSP para pdfmake. | — |

A2 · Rutina Rocío v2 · post-feedback Ariel

Generación inicial de rutina formato Anubis para nueva alumna Rocío (split 5+1) + ajuste v1→v2 según feedback de Ariel (3 piernas + 2 tren superior + aeróbico tradicional al cierre · nivel intermedio · 'está para una chica'). Decisions_log auditado con razones literales del trainer.

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| PDF v2 | Rutina_Rocio.pdf · 7 páginas (header + 5 días + sábado opcional) · listo para WhatsApp | 2799b0340f3ac9b4 |
| JSON con decisions_log | Rutina_Rocio.json · v0→v1→v2 con timestamps + razones del trainer | 54d3518538f66732 |

A3 · Rutina Definición Avanzada · feedback Ariel 'complejizar'

Aplicación de las 3 transformaciones que pidió Ariel sobre una rutina de definición de 5 días pre-armada: (1) más reps en accesorios y aislamientos, (2) ★ ejercicio al fallo en 1 compuesto clave por día, (3) 2 supersets quirúrgicos (glúteo medio bilateral+unilateral · clásico bíceps-tríceps Anubis). Patrón documentado en memoria del sistema para que NEXUS Fitness pueda en futuro ofrecer botón 'Complejizar rutina' automático.

| Item | Evidencia | Hash / commit |
| --- | --- | --- |
| PDF rutina v2 | Rutina_Definicion_avanzada.pdf · 8 páginas con identidad Anubis · decisions_log v1→v2 documentado | 7ea9cd776c2ffd6f |
| Doctrina capturada | feedback_complejizar_rutina_pattern.md · 3 transformaciones canónicas + anti-patrones a evitar · usable para automatización futura | — |

Pedidos concretos al CTO

1 · Aprobación formal de P1, P2, P4

Las tres entregas tienen evidencia verificable y validación operativa. Pido OK explícito para cerrarlas en el sprint.

2 · Decisión sobre P3 (deploy Trucco)

Los scripts están listos y testeados. La pregunta es de priorización: ¿el deploy va esta semana (juntando con la próxima entrega de Trucco) o se patea hasta confirmar interés concreto del cliente? Mi sugerencia operativa: deployar esta semana, costos marginales 30 min, valor: mostrar terminado el build solo-contabilidad cuando Trucco pregunte sin esperar más.

3 · Visto bueno sobre el trabajo adicional fuera de scope

Las 3 entregas adicionales (A1 botón PDF Anubis · A2 Rocío v2 · A3 Definición complejizada) consumieron ~6 horas esta semana, fuera del plan original. Las hice porque el frente NEXUS Fitness tiene cliente con pago confirmado del mes 4 y feedback en tiempo real del trainer. Pido confirmación de que la priorización fue correcta · si no, recalibramos el sprint próximo.

4 · Pregunta abierta · merge frente Trucco / NEXUS Fitness

Ahora hay 3 frentes con cliente activo: Portal FCE académico (alumnos UNPSJB · estable), NEXUS Fitness Anubis (Ariel · pago mes 4 OK · 6 features pendientes 7-10 días según corte de auditor del 29-abril), y Portal Trucco contabilidad (Gustavo · sin scope formal aún). Pregunta: ¿cómo priorizamos las próximas 2 semanas entre estos 3? El estado_general.md actual los lista pero no los rankea.

Cierre

Sprint Sovereign V1 cerrado al 75% (3/4 entregas full + 1 en parcial con scripts validados). El 25% restante (P3 deploy) está bloqueado por priorización del frente fitness, no por trabajo técnico pendiente.

El cableado del Botón PDF Anubis quedó en producción esta misma semana. El bloqueo concreto que tenía el cierre del 9-may con Ariel (yo armando el PDF a mano cada vez) está destrabado. Ariel puede operar la herramienta sola desde el dashboard.

Quedo a disposición para preguntas específicas sobre cualquier evidencia listada arriba.